ДО

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

Кмет на община Добричка

Относно: Анализ (информация) за състоянието на пътната инфраструктура на територията на община Добричка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Пътната инфраструктура на територията на община Добричка обхваща републиканска и общинска пътна мрежа, която осигурява транспортната свързаност между населените места в общината, както и връзките им с областния център и съседни региони.

Към настоящия момент състоянието на пътната инфраструктура на територията на община Добричка може да се оцени като добро. Основните проблеми са свързани с амортизирани настилки, недостатъчно ефективно отводняване и локални деформации на пътното тяло. Налице са участъци, нуждаещи се от подобрение, но те не компрометират цялостната транспортна свързаност.

По отношение на републиканската пътна мрежа, управлявана от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през 2025 г., беше завършен ремонтът на път II – 71 /Добрич – Бранище -Славеево - Батово – Оброчище/. През същата година започна превантивен ремонт на път II – 27 / Нови Пазар – Владимирово – Долина – Добрич – Балчик/, който се очаква да приключи през юли 2026 г. Път III-7105 (Средище-Хитово)- Балик - Житница - Козлодуйци - Добрич), част от републиканската пътна мрежа, е в лошо експлоатационно състояние, с компрометирана настилка и наличие на множество дупки. Необходими са своевременни действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, като по проблема е водена кореспонденция с АПИ.

Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Добричка възлиза на 814 км, от които 606 км са улична мрежа и 208 км – общински пътища. Община Добричка провежда целенасочено поддържане и подобряване на общинската пътната инфраструктура чрез:

- извършване на текущи ремонти на пътни настилки и улична мрежа;

- реализиране на основни ремонти и рехабилитация на приоритетни пътни участъци;

- поетапно възстановяване и поддържане на пътната маркировка и сигнализация;

- подобряване на отводнителните съоръжения.

Съществен елемент от дейностите по подобряване на пътната инфраструктура е и подмяната на водопроводната мрежа в населените места, която се извършва съгласувано с ремонтите на уличната настилка. Този подход осигурява дългосрочна устойчивост на извършените ремонти и предотвратява последващи разрушавания на настилката.

Следва информация за предприетите и изпълнените мерки само по общинската (собствена) пътна инфраструктура.

Изпълнени ремонтни дейности през 2025 г.

# Със средства от бюджета на общината през 2025 г. бе осъществена рехабилитация  на настилките на 34 улици в 25 населени места. След извършването на локални ремонти, върху изравнителни и усилващи пластове бе положена нова настилка. Новоположените настилки покриват общо 6 169 метра улици и са на стойност 633 092,34 € / 1 238 221 лева/. В селата: Бранище, Славеево, Житница, Одринци и Дончево бяха изградени нови тротоари на стойност 85 120,90 € / 166 482 лева/.

# За осигуряване на безопасност при движението по улиците в три населени места се изградиха две повдигнате пешеходни пътеки и два ограничителя на скоростта на стойност 11 883,96 € / 23 243 лева /.

# Извършени бяха текущи ремонти по уличните настилки в 27 населени места, като отремонтираните участъци асфалтова настилка са 13 924 кв.м, а положената трошенокаменна настилка покрива 3 222 кв.м. Положиха се и бордюри  в  с. Воднянци - 71 л.м. Общата стойност на извършените ремонтни дейности е в размер на 301 534,90 € / 589 751 лева/.

# С външно финансиране и Държавен фонд „Земеделие“ са извършени основни ремонти на участъци от улица "Девета" в с. Плачидол, улица "Двадесет и четвърта" в с. Карапелит, ул. „Осма“ в с. Царевец и ул. „Трета“ в с. Божурово на стойност 181 220,76 € / 354 437 лева /.

Извършен бе и основен ремонт на водопровод по част от улица Осма с. Смолница на стойност 23 342 € / 45 653 лева /.

Осъществиха се ремонтни дейности по зимно поддържане на  7 767 кв.м общински пътища на стойност 148 273,62 € / 289 998 лева /.

# Сред значимите инфраструктурни обекти, въведени в експлоатация през 2025 година са :

- „Основен ремонт на път DOB1104 /III-9701/Добрич-Методиево/ - Победа - Полковник Минково – Котленци - Полковник Свещарово – Поп Григорово/ от км 1+229 до км 3+600 и от км 5+ 100 до км 10+253 на стойност 1 578 358,04 € / 3 087 000 лева /.

- Основен ремонт на общински път DOB2100 /III-7106 Карапелит-Гешаново-Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски – DOB1199 /Жегларци-Бенковски-Владимирово/ от км 0+410 до км 9+360– в участъка с. Карапелит – с. Медово, на обща стойност  3 001 180,80 € / 5 869 799,44 лв/. Финансирането се осигурява от Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Едновременно с това са изготвени инвестиционни проекти, насочени за подобряването на пътната и водопроводната инфраструктура.

Планирани основни и текущи ремонтни дейности през 2026 г. по улични и пътни настилки.

През 2026 г. предстои да бъде завършено изпълнението на 33 улици, включени в програмата за основен ремонт през 2025 г., финансирани със средства от общинския бюджет, на обща стойност 687 114,85 € /1 343 879,84 лева/.

### През същата година, със средства от бюджета на общината, са планирани за основен ремонт 46 улици и текущ ремонт /преасфалтиране/ на още 32 улици на обща стойност 2 714 442 € / 5 308 987 лева /.

Основни пътни проекти през 2026г.

През 2025 г. е обявена обществената поръчка и е избран Изпълнител, като към момента протичат строително-монтажни работи на следните обекти:

- „Рехабилитация на път DOB 1108 - /III-293 Паскалево–Свобода/-Росеново-Божурово-граница на община Добричка и община Крушари-Лозенец-DOB 2176/ на територията на община Добричка - участък от км 2+760 до км 9+350“ на стойност  2 418 468 € / 4 730 113 лева /;

- „Основен ремонт на водопровод по улица „Първа“ /включително отклонения за имоти и улици/ в село Долина, община Добричка”, изпълнението на строежа на стойност 165 751 €  / 324 180 лева /;

- „Рехабилитация на водопроводи по улици, съвпадащи с DOB 1108 в селата Росеново и Божурово, община Добричка“- 395 736 € / 773 992,34 лева /.

Към месец декември 2025година са обявени обществени поръчки и предстои избор на Изпълнител за следните обекти:

- „Строителство на Рехабилитация на пътното платно на улица "Първа", с. Стефаново“- 1 003 167,80 € / 1 962 025,68 лева/;

- „Строителство на Рехабилитация на водопровод по улица Десета с.Ведрина, включително СВО и улична настилка“. Дейностите включват строително-монтажни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект на стойност 335 031,50 € / 655 264,66 лева /;

- „Строителство на Основен ремонт на общински път  DOB 2116 – / ІІ - 27, Добрич - Сенокос / - Плачидол - Бранище /ІІ-71/“ на стойност 2 329 872,21 €            / 4 556 833,97 лева /.

- „Основен ремонт на местен път ПИ37808.11.69 в землището на с.Козлодуйци, община Добричка“ на стойност  504 216 € / 986 160 лева /.

Допълнително, в Закона за държавния бюджет са включени проекти, за които предстои сключване на споразумения за финансиране и последващо възлагане на строително-монтажни работи:

- Основен ремонт на DOB 3101 / ІІ -71/Карапелит-Добрич / – Златия – Самуилово – ІІ-27/ участък от км 4+570 до км 10+140 – 2 683 771 € / 5 249 000 лева /;

- Основен ремонт на DOB 3101 / ІІ -71/Карапелит-Добрич / – Златия – Самуилово – ІІ-27/ участък от км 0+030 до км 4+570 – 1 545 073 € / 3 021 900 лева /;

- Основен ремонт на път DOB1071 /II-97 – граница община Добрич-Добричка – Дончево – Опанец – Драганово/ в участъка от км 1+200 до км 3+280 и от км 4+270 до км 10+242 – 2 710 102,62 € / 5 300 500 лева /;

- Рехабилитация на DOB 1199 / ІІІ - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци - Граница общ. (Тервел - Добричка) - Бенковски - Владимирово / ІІ - 27 /-от км 10+900 до км 17+530 – 2 221 358,71 €  / 4 344 600 лева /;

- Рехабилитация на улица 17 и улица 22,  включително водопровод и СВО, с.Житница, община Добричка – 405 505,59 € / 793 100 лева /;

- Рехабилитация на улица 26-та, включително водопровод и СВО, в село Паскалево, община Добричка – 393 081,20 € / 768 800 лева /.

Община Добричка продължава активно да предприема действия по осигуряване на финансиране за извършване на текущи ремонти и възстановителни дейности, кандидатстване по национални и европейски програми за финансиране, подобряване на пътната сигнализация и безопасността на движение.

Състоянието на пътната инфраструктура на собствената територия на община Добричка изисква последователни и целенасочени действия за нейното подобряване.

С оглед гореизложеното предлагам Добрички общински съвет да приеме следното:

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Добрички общински съвет приема за сведение информация за анализ (информация) за състоянието на пътната инфраструктура на територията на община Добричка.

С уважение,

СОНЯ ГЕОРГИЕВА

Кмет на община Добричка

Съгласувал:

Иван Пейчев					арх.Даниела Георгиева

Зам.-кмет УТСОСПООС 			Гл.архитект и И.Д. директор УТСОСПООС

инж. Таня Василева 				Юрист при община Добричка:

Началник отдел УТИД

Изготвил: инж. Елица Димитрова

Гл. експерт СТИ в дирекция УТСОСПООС